Hálózati Objektum Nyilvántartó rendszer - Keretrendszer (1. csoport)

**Projekt célja:**

A keretrendszer elkészítése, mely a beléptetést, naplózást, funkcióhívást valósítja meg.

**A projekt tagjai és feladatai:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Név | Csoport | Feladat | Elérhetőség |
| Bíró Marcell | Tervezés | Rendszer tervezése | birmar2@index.hu |
| Kovács Ádám Felicián | Tervezés | Rendszer tervezése | szhkovada@gmail.com |
| Köller József | Tervezés | Rendszer tervezése | koller.jozsef87@gmail.com |
| Pasznakidisz Bianka | Tervezés | Rendszer tervezése | bpasznakidisz@gmail.com |
| Barna József | Dokumentálás | Dokumentáció elkészítése | jigsaw95@freemail.hu |
| Bálint Sándor | Dokumentálás | Dokumentáció elkészítése | balsa8501@gmail.com |

**Projektvezető kinevezése**

A projekt vezetője Bíró Marcell,aki vállalja a projekt vezetésével, szervezésével kapcsolatos teendőket:

* feladatok kiosztása
* munkálatok koordinálása
* kapcsolattartás a csapattagokkal

**Projektscope kijelölése**

I. Működéshez szükséges eszközök megállapítása és beszerzése

II. Szerkezeti eszközök biztosítása és telepítése

III. Menürendszer, reláció sémák, adatbázis létrehozása

**Projekt kapcsolata más projektekkel**

A projekt része a Hálózati Objektum Nyilvántartó rendszernek.

**Projekt legfontosabb kritériumai**

Megfeleljen a megrendelő által támasztott követelményeknek.  
A létrehozott modul legyen felhasználóbarátés biztonságos.

Illeszkedjen a nyilvántartó rendszertöbbi moduljához.

**Fontosabb üzleti határidők:**

Nagyvonalú rendszerterv elkészítése –2019. április 2.  
A várt pontszám elérése (aminek ez a projekt előfeltétele) projekt megrendelője által megadott határideje 2019. május 17.

**A projekt csúszás kockázatai:**

A projekt elhúzódása akadályozhatja a kurzus résztvevői számára a megfelelő felkészülést és a kielégítő osztályzat elérését.

**Mérföldkövek**


* Feladatok kiosztása –2019. március 21.
* Fejlesztői környezet, adatbázis, fejlesztési mód kiválasztása – 2019.március 25.
* Adatbázis és felhasználói felület megtervezése –2019. április 2.
* Szerkezeti egységek létrehozása –2019. április 13.
* Adatrögzítés, kódolás befejezése -2019. április 21.
* Rendszertesztelések, hibajavítások elvégzése -2019. május. 3.
* Dokumentáció átadása –2019. május 15.

**A projekt várható befejezési ideje: 2019. május 15.**


**Kompetencia mátrix**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 |
| Bíró Marcell | | x | x | x | x |  | x | x | x |  |
| Kovács Ádám Felicián | | x |  | x | x |  | x | x |  |  |
| Köller József | | x |  |  |  |  |  | x |  | x |
| Pasznakidisz Bianca | | x |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Barna József | |  |  |  |  | x |  |  | x | x |
| Bálint Sándor | |  |  |  |  | x |  |  | x | x |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 - rendszertervezés | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 - hardver telepítés | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 - szoftver telepítés | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K4 - adatbázis műveletek | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| K5 - adatgyűjtés |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K6 - adatmigrálás |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K7 - szoftverfejlesztés | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K8 - ellenőrzés/hibajavítás | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| K9 - adatfeltöltés |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |


**A csoport tagjainak neve és aláírása:**

****


**Bíró Marcell**

****


**Kovács Ádám Felicián**

****


**Köller József**

****

**Bálint Sándor**

****

**Barna József**

****

**Pasznakidisz Bianca**